| Actividad | Descripción | Responsable | Hora  estimada | Dependencias | Fecha de inicio | Fecha de fin | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Historias de Usuario | Creación de las historias de  usuario | Andres  Cebay | 30  minutos de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del2025 | Cerrado |
| Informe  IEEE830 | Creación del  informe de  requerimientos específicos | Andres  Cebay | 1 hora  de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | Cerrado |
| Diccionario de Datos | Gestionar las  tablas y sus  posibles  atributos, para el software | Andres  Cebay | +1 hora  de  Trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | Abierto |
| Modelo  Entidad  Relación | Creación del  MER para el  software | Andres  Cebay | 30  minutos de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | Cerrado |
| Diagrama  ER | Creación del ER, para el software | Andres  Cebay | 30  minutos de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | Cerrado |
| Bocetaje de UI usuario | Creación de las UI de usuario  mediante figma | Andres  Cebay | 3 horas  de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | Abierto |

| Mapa de  navegación | Creación de la navegación del software | Andres  Cebay | 20  minutos de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | Abierto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalación de sistemas | Instalar todo lo que necesito para poder trabajar, sistemas,  extensiones,  iniciar sesión. | Andres  Cebay | 20  minutos de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | Cerrado |
| Git Hub | Creación de un repositorio, para el manejo de  versiones del  software | Andres  Cebay | 15  minutos de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 26 de  agosto  del 2025 | cerrado |
| Generación de backend | Codificación del backend del  software | Andres  Cebay | 4 horas  de  trabajo |  | 26 de  agosto  del 2025 | 27 de  agosto  del 2025 | Abierto |